2005 г.

Проект модернизации телекоммуникационной сети г. Жалалабат и Жалалабатской области

В рамках данного проекта в 2005 году была произведена замена морально и физически устаревшей ЦАТС DTS-2000 (MSU-5 и RSU-4), производства компании ДЭУ Телеком (Корея) емкостью 12 000 номеров и построена наложенная цифровая сеть Ноокенского района. При этом установлены цифровые станции системы SI2000 производства компании "Искрател": 2 цифровые станции в г. Жалалабат емкостью 6016 и 5024 номеров, ЦАТС в с. Массы емкостью 320 номеров и ЦАТС в пгт. Кочкор-Ата емкостью 512 номеров. Межстанционные соединительные линии организованы посредством оборудования радиорелейных линий связи производства компании Серагон (Израиль), при этом организовано 4 потока Е1 на участке Жалалабат – Массы и 2 потока Е1 – на участке Массы – Кочкор-Ата. В настоящее время закончены пуско-наладочные работы и проводится тестирование всего установленного оборудования.